Lab 1

1. interative và incremental trong SDLC

### 1. Mô hình Incremental (Phát triển Tăng trưởng)

- Bản chất: Phân chia toàn bộ hệ thống phần mềm lớn thành các phần/mảnh nhỏ (increments). Mỗi phần tăng trưởng này sẽ được thực hiện đầy đủ các bước: phân tích, thiết kế, lập trình và kiểm thử.

- Đặc điểm:

  - Tính năng phần mềm phát triển bổ sung dần theo thời gian (góp phần/lắp ghép từng mảnh).

  - Kích thước phần tăng trưởng có thể linh hoạt: từ một thay đổi nhỏ trên màn hình cho đến cả một mô-đun chức năng mới.

  - Mỗi phần tăng trưởng sau khi hoàn thành có thể phát hành (release) ngay cho người dùng sử dụng.

- Ví dụ: Dự án xây dựng website thương mại điện tử:

  - Increment 1: Chức năng Đăng ký / Đăng nhập.

  - Increment 2: Chức năng Xem danh mục sản phẩm.

  - Increment 3: Chức năng Giỏ hàng & Thanh toán.

### 2. Mô hình Iterative (Phát triển Lặp)

- Bản chất: Phát triển dựa trên chiến lược sửa đổi và cải tiến dần (rework strategy). Hệ thống bắt đầu bằng một phiên bản thô/đơn giản của toàn bộ sản phẩm, sau đó cải tiến, làm mịn (refine) qua từng vòng lặp (iteration).

- Đặc điểm:

  - Các vòng lặp sau có thể thay đổi hoặc làm lại các tính năng đã phát triển ở vòng lặp trước dựa trên phản hồi của người dùng.

  - Phạm vi dự án (scope) có thể điều chỉnh linh hoạt qua từng vòng lặp.

- Ví dụ: Phát triển chức năng Tìm kiếm:

  - Iteration 1: Tìm kiếm cơ bản theo từ khóa thô.

  - Iteration 2: Nâng cấp bộ tìm kiếm thêm tính năng tự động gợi ý (Auto-complete).

  - Iteration 3: Nâng cấp tiếp bộ tìm kiếm hỗ trợ bộ lọc nâng cao (lọc theo giá, vị trí).

### 3. So sánh & Sự kết hợp

- Khác biệt cốt lõi:

  - Incremental chú trọng mở rộng độ rộng (thêm các tính năng mới hoàn toàn).

  - Iterative chú trọng nâng cao độ sâu & chất lượng (cải tiến/làm mịn tính năng đã có).

2.Scrum

Scrum là một khung làm việc (framework) phổ biến thuộc phương pháp Agile, áp dụng nguyên lý Iterative & Incremental thông qua các vòng lặp ngắn cố định từ 1 đến 4 tuần (gọi là Sprint).

### 1. Các vai trò cốt lõi trong Scrum (Scrum Roles)

- Product Owner (PO): Đại diện cho khách hàng và mục tiêu kinh doanh. Chịu trách nhiệm quản lý, sắp xếp thứ tự ưu tiên cho danh sách công việc (Product Backlog) và nghiệm thu sản phẩm cuối Sprint.

- Scrum Master (SM): Người đảm bảo quy trình Scrum được vận hành đúng. Đóng vai trò hỗ trợ (servant-leader), tháo gỡ khó khăn/vướng mắc (blockers) giúp team làm việc hiệu quả.

- Development Team (Team phát triển): Đội ngũ đa chức năng (gồm Dev, Tester, Designer...). Tự quản lý (self-organizing), tự ước lượng và cam kết hoàn thành công việc trong từng Sprint.

### 2. Các thuật ngữ & Khái niệm quan trọng

- Product Backlog: Danh sách tập trung chứa tất cả yêu cầu, tính năng, cải tiến và bug cần làm của sản phẩm, xếp theo thứ tự ưu tiên.

- Sprint Backlog: Danh sách công việc được team chọn ra từ Product Backlog để cam kết hoàn thành trong một Sprint cụ thể.

- Increment: Phần phần mềm hoạt động được (working software) được bàn giao ở cuối Sprint, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng (Definition of Done).

- Daily Standup: Cuộc họp đứng 15 phút hàng ngày để cập nhật tiến độ và phát hiện vướng mắc.

### 3. Quy trình làm việc trong Scrum (Scrum Workflow)

- Sprint Planning: Đầu Sprint, PO và Team họp để chọn ra các công việc ưu tiên từ Product Backlog đưa vào Sprint Backlog.

- Sprint Execution: Team tiến hành lập trình, thiết kế, kiểm thử (1-4 tuần). Thực hiện họp Daily Standup 15 phút hàng ngày.

- Sprint Review: Cuối Sprint, Team demo phần mềm chạy được cho PO và các bên liên quan để lấy phản hồi.

- Sprint Retrospective: Cuối Sprint, cả team họp rút kinh nghiệm: xem cái gì làm tốt, cái gì chưa tốt và đưa ra kế hoạch cải tiến cho Sprint sau.

3.